# Análisis QA: Documento funcional v1.0

| Proyecto | Inmo Finanzas |
| --- | --- |
| Documento analizado | Documento funcional Inmo Finanzas v1.0 (25-10-2026) |
| Fecha | 25-10-2026 |
| Analista QA | [tu nombre] |

# 1. Objetivo

Revisar el documento funcional v1.0 desde el punto de vista de QA y anotar dudas, gaps (cosas que faltan) y riesgos antes de preparar el plan de prueba. Cada punto trae una propuesta del QA para agilizar el segundo refinamiento con el PO.

# 2. Resumen

- 11 dudas, 4 gaps y 5 riesgos.

- 3 dudas necesitan una decisión del PO (DU-01, DU-02 y DU-03), porque cambian el comportamiento o los resultados esperados.

- Para el resto, el QA propone una respuesta que el PO puede aceptar o cambiar.

# 3. Dudas

| ID | Referencia | Duda | Propuesta del QA |
| --- | --- | --- | --- |
| DU-01 | RF-02, CA-01 | Costo total: ¿se calcula con la cuota exacta o con la cuota redondeada que ve la persona? CA-01 espera $116.348.223 (cuota exacta), pero $484.784 × 240 = $116.348.160. | Decide el PO. Usar la cuota exacta, como hoy, y dejarlo escrito. |
| DU-02 | RN-01, CA-20 | Pegar texto: si se descartan los caracteres no permitidos, el valor cambia sin aviso. Por ejemplo, pegar "1.5" en el plazo deja 15 años. | Decide el PO. Si lo pegado tiene caracteres no permitidos, no se pega nada. |
| DU-03 | RN-01 | Tasa: no se define cuántos decimales acepta. Además, en celulares configurados en otra región el teclado decimal puede mostrar punto en vez de coma, y hoy el punto está bloqueado. | Decide el PO. Aceptar coma o punto como decimal (en la tasa el punto no puede ser de miles, porque el máximo es 30), con hasta 2 decimales. |
| DU-04 | Acta 1: S-01, S-02, S-05 | Tres supuestos del primer refinamiento siguen sin confirmar: punto de miles opcional, mensaje para formato inválido y eliminación de los mensajes de negativos. | Confirmarlos tal como están. |
| DU-05 | RN-01 | ¿Existe un monto máximo? Sin tope, se pueden escribir números enormes que desordenan la pantalla o pierden precisión. | Máximo 12 dígitos ($999.999.999.999). No se pueden escribir más. |
| DU-06 | RF-02, RF-03 | El mensaje "El formato del monto no es válido" no dice qué campo tiene el error, y el simulador tiene dos montos. | Nombrar el campo: "El formato del pie no es válido. Ejemplo: 100.000.000." |
| DU-07 | RN-03, CA-14 | No se define cómo se muestra un monto negativo (flujo mensual negativo). | Signo antes del peso: -$100.000. |
| DU-08 | RN-03 | No se define el tipo de redondeo de la rentabilidad y los años. Ejemplo: precio 100.000.000, arriendo 201.250 y gastos 100.000 dan exactamente 1,215 %, y la app muestra 1.21%. | Redondeo normal: desde 5 hacia arriba (1,215 → 1,22). |
| DU-09 | RN-01 | ¿Se aceptan ceros a la izquierda ("007" en el plazo o "0100" en un monto)? | Sí: se aceptan y se ignoran (007 = 7). |
| DU-10 | RN-01 | ¿El campo agrega solo los puntos de miles mientras se escribe (100000000 → 100.000.000)? | No en esta versión: el campo muestra lo que la persona escribe. |
| DU-11 | RF-03 | "Años para recuperar la inversión" usa el precio completo, aunque la persona pague con pie y crédito. | Mantener el precio completo y aclararlo en el texto. |

# 4. Gaps (cosas que faltan)

| ID | Qué falta | Propuesta del QA |
| --- | --- | --- |
| GA-01 | No se definen los navegadores ni los dispositivos soportados. Es clave porque el filtro de caracteres puede comportarse distinto en cada navegador. | Chrome, Safari, Firefox y Edge de escritorio (versiones actuales), Safari en iPhone y Chrome en Android. |
| GA-02 | No se define qué teclado aparece en el celular. | Teclado numérico en montos y plazo; teclado decimal en la tasa. |
| GA-03 | Hay requerimientos sin criterio de aceptación: RF-01, RF-04 (calculadoras independientes), RF-05 (orden de errores y datos que se mantienen), RNF-01, RNF-02 y RN-04. | Agregar criterios de aceptación para cada uno. |
| GA-04 | No se define la accesibilidad de los mensajes de error: un lector de pantalla no los anuncia. | El mensaje de error se anuncia automáticamente a lectores de pantalla. |

# 5. Riesgos

| ID | Nivel | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| RI-01 | Alto | La app publicada no cumple 4 reglas del v1.0 (plazo, formato de entrada, coma decimal y Enter). Las pruebas automáticas actuales validan las reglas antiguas. | Actualizar las pruebas Playwright y Cucumber junto con el desarrollo, y ejecutarlas en local antes de publicar. |
| RI-02 | Alto | Un valor pegado cambia sin aviso y la persona calcula con datos distintos a los que cree (DU-02). | Definir DU-02 y probar el pegado en todos los campos. |
| RI-03 | Medio | Reemplazar el campo numérico del navegador por uno con filtro propio puede romper validaciones que hoy funcionan (vacíos, límites). | Pruebas de regresión completas en los navegadores de GA-01. |
| RI-04 | Medio | El teclado decimal del celular puede no mostrar coma, y la persona no podría escribir una tasa con decimales (DU-03). | Definir DU-03 y GA-02, y probar en iPhone y Android. |
| RI-05 | Bajo | Diferencias de redondeo entre el resultado esperado de una prueba y lo que muestra la app (DU-01 y DU-08). | Dejar escrita la regla de redondeo y calcular los valores esperados con la misma regla. |

# 6. Preguntas para el segundo refinamiento

- DU-01: ¿El costo total se calcula con la cuota exacta o con la redondeada?

- DU-02: ¿Qué pasa al pegar texto con caracteres no permitidos?

- DU-03: ¿Qué separador decimal y cuántos decimales acepta la tasa?

- ¿Se aceptan las propuestas del QA para DU-04 a DU-11 y GA-01 a GA-04?