# Acta de refinamiento 2: Inmo Finanzas

| Proyecto | Inmo Finanzas |
| --- | --- |
| Fecha | 25-10-2026 |
| Product Owner | [nombre del PO] |
| Analista QA | [tu nombre] |
| Documento revisado | Documento funcional v1.0 |
| Resultado | Documento funcional v2.0 |

# 1. Objetivo de la sesión

Responder las dudas, gaps y riesgos que QA anotó en su análisis del documento funcional v1.0, y acordar los cambios para la versión 2.0.

# 2. Insumos

- Documento funcional v1.0.

- Análisis QA del documento funcional v1.0 (25-10-2026): 11 dudas, 4 gaps y 5 riesgos.

- Acta de refinamiento 1 (25-10-2026), con los supuestos S-01 a S-05.

# 3. Decisiones del PO

| ID | Tema | Decisión |
| --- | --- | --- |
| DU-01 | Costo total | Se calcula con la cuota exacta; el redondeo se aplica solo al mostrar. |
| DU-02 | Pegar texto | Si lo pegado tiene caracteres no permitidos, no se pega nada. Reemplaza el supuesto S-04. |
| DU-03 | Tasa | Acepta coma o punto como separador decimal, con hasta 2 decimales. Reemplaza el supuesto S-03. |
| DU-04 | Supuestos del acta 1 | Se confirman S-01 (punto de miles opcional), S-02 (mensaje de formato inválido) y S-05 (sin mensajes de negativos). |
| DU-05 | Monto máximo | Se acepta la propuesta del QA: máximo 12 dígitos ($999.999.999.999). |
| DU-06 | Mensaje de formato | Se acepta: el mensaje nombra el campo (ej. "El formato del pie no es válido. Ejemplo: 100.000.000."). |
| DU-07 | Montos negativos | Se acepta: signo antes del peso (-$100.000). |
| DU-08 | Redondeo | Se acepta: redondeo normal, desde 5 hacia arriba (1,215 % → 1,22 %). |
| DU-09 | Ceros a la izquierda | Se acepta: se aceptan y se ignoran (020 = 20). |
| DU-10 | Puntos automáticos | Se acepta: no en esta versión; el campo muestra lo que se escribe. |
| DU-11 | Años para recuperar | Se acepta: se usa el precio completo y se aclara en el documento. |
| GA-01 | Navegadores | Se acepta: Chrome, Safari, Firefox y Edge de escritorio; Safari en iPhone y Chrome en Android. |
| GA-02 | Teclado en celular | Se acepta: numérico en montos y plazo; decimal en la tasa. |
| GA-03 | Criterios faltantes | Se acepta: se agregan criterios de aceptación para RF-01, RF-04, RF-05, RNF-01, RNF-02 y privacidad. |
| GA-04 | Accesibilidad | Se acepta: los mensajes de error se anuncian a los lectores de pantalla. |

# 4. Estado de los riesgos

| ID | Nivel | Estado después del refinamiento |
| --- | --- | --- |
| RI-01 | Alto | Se mantiene. La app publicada no cumple el documento y las pruebas automáticas validan reglas antiguas. |
| RI-02 | Alto → Bajo | Mitigado por DU-02: un pegado ya no puede cambiar un valor sin aviso. |
| RI-03 | Medio | Se mantiene. Se cubre con pruebas de regresión en los navegadores de GA-01 (CA-38). |
| RI-04 | Medio → Bajo | Mitigado por DU-03 y GA-02: la tasa acepta punto, así que el teclado del celular siempre sirve. |
| RI-05 | Bajo | Mitigado por DU-01 y DU-08: las reglas de cálculo y redondeo quedan escritas. |

# 5. Impacto

Cambios nuevos que la app debe implementar, además de los 4 del acta 1 (plazo, formato de entrada, coma decimal y Enter):

- Máximo de 12 dígitos en los montos.

- Mensajes de formato inválido con el nombre del campo.

- Pegado: no pegar nada si hay caracteres no permitidos.

- Tasa con coma o punto y hasta 2 decimales.

- Montos negativos con formato -$100.000.

- Redondeo normal en rentabilidad y años. Hoy la app muestra 1.21% donde corresponde 1,22 % (CA-19).

- Teclado numérico o decimal en el celular.

- Mensajes de error anunciados a lectores de pantalla.

Para QA: el documento funcional v2.0 tiene 40 criterios de aceptación (CA-01 a CA-40), que son la base del plan de prueba.

# 6. Próximos pasos

- Se envía el documento funcional v2.0 a desarrollo y a QA.

- Desarrollo prepara el plan de implementación y QA prepara el plan de prueba.

- Para este ejercicio se hace una sola iteración de dudas. En un proyecto real, el ciclo de análisis y refinamiento se repite si aparecen dudas nuevas.

# 7. Aprobación

| Rol | Nombre | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Product Owner |  |  |
| Analista QA |  |  |