# Plan de implementación: Inmo Finanzas

| Proyecto | Inmo Finanzas |
| --- | --- |
| Versión del plan | 1.0 |
| Basado en | Documento funcional v2.0 (25-10-2026) |
| Fecha | 25-10-2026 |
| Elaborado por | Desarrollo: [nombre] |
| Revisado por | QA: [tu nombre] |
| Estado | Pendiente de revisión |

# 1. Objetivo

Describir los cambios que se harán en la app para que cumpla el documento funcional v2.0: qué se cambia, en qué archivos, en qué orden y cómo se verifica antes de entregarla a QA.

# 2. Situación actual

- Tecnología: Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript y Tailwind CSS 4. Publicada en Vercel; código en GitHub.

- app/page.tsx: interfaz de las dos calculadoras, el componente de campo (type="number"), las validaciones y el formato de los resultados.

- app/lib/calculos.ts: funciones calcularCuota y calcularRentabilidad.

- tests/ y features/: pruebas Playwright y Cucumber, que mantiene QA.

# 3. Tareas

| ID | Tarea | Requerimientos | Archivo |
| --- | --- | --- | --- |
| IMP-01 | Crear un módulo con funciones para leer los datos ingresados (montos, plazo y tasa) y para mostrar resultados (pesos, porcentaje y años). | RN-01, RN-04 | app/lib/formato.ts (nuevo) |
| IMP-02 | Cambiar el componente de campo: campo de texto con filtro de caracteres y teclado adecuado en el celular. | RN-01, RN-02, RNF-06 | app/page.tsx |
| IMP-03 | Reescribir las validaciones del simulador: formato de valor y pie, plazo entero de 1 a 30, nuevos mensajes y nuevo orden. | RF-02, RF-05 | app/page.tsx |
| IMP-04 | Reescribir las validaciones de rentabilidad: formato de los tres montos, nuevos mensajes y nuevo orden. | RF-03, RF-05 | app/page.tsx |
| IMP-05 | Mostrar los resultados con el formato nuevo: -$100.000, 4,80 %, 20,8 y redondeo normal. | RN-04 | app/page.tsx |
| IMP-06 | Calcular con la tecla Enter. | RF-06 | app/page.tsx |
| IMP-07 | Anunciar los mensajes de error a los lectores de pantalla. | RNF-07 | app/page.tsx |
| IMP-08 | Mantener sin cambios las fórmulas y los identificadores data-testid. calcularCuota ya calcula el costo total con la cuota exacta. | RN-03, RNF-04, DU-01 | app/lib/calculos.ts (sin cambios) |

# 4. Diseño técnico

## 4.1 Filtro de caracteres (IMP-02)

Cada campo tiene un patrón de lo que se puede escribir. Si un cambio deja el campo con un valor que no cumple el patrón, el cambio se rechaza y el campo queda como estaba. La misma regla cubre la escritura y el pegado, así que un texto pegado con caracteres no permitidos no se pega (RN-02).

| Campo | Teclado (inputMode) | Lo que se puede escribir |
| --- | --- | --- |
| Montos | numeric | Dígitos y puntos; máximo 12 dígitos |
| Plazo | numeric | Solo dígitos |
| Tasa | decimal | Dígitos y un separador (coma o punto) con hasta 2 decimales |

## 4.2 Validación al calcular (IMP-03 e IMP-04)

- Un monto es válido si son solo dígitos o si los puntos separan grupos de tres:

^\d{1,3}(\.\d{3})*$  o  ^\d+$

- Para calcular, se quitan los puntos de los montos y la coma de la tasa se cambia por punto. Los ceros a la izquierda desaparecen al convertir a número (020 = 20).

- Las reglas se revisan en el orden de RF-05 y se muestra solo el primer error. Se eliminan los mensajes de valores negativos.

## 4.3 Redondeo y formato (IMP-05)

- Pesos: se redondea al peso y se usa el formato chileno; si es negativo, el signo va antes del peso (-$100.000).

- Rentabilidad y años: el redondeo estándar de JavaScript falla en algunos casos (1,215 % se muestra como 1,21 %). Se usará una función propia que primero corrige el error de coma flotante y luego redondea desde 5 hacia arriba. Se mostrará con coma decimal y un espacio antes del %.

- La función se probó con 3.780 combinaciones de datos cuyo resultado exacto termina en 5, y redondeó bien en todas.

## 4.4 Tecla Enter y accesibilidad (IMP-06 e IMP-07)

- Cada calculadora pasa a ser un formulario: al presionar Enter en cualquiera de sus campos se calcula esa calculadora, sin recargar la página.

- El mensaje de error se marca como alerta (role="alert") para que los lectores de pantalla lo lean apenas aparece.

# 5. Orden de trabajo

- Crear una rama en GitHub para estos cambios (por ejemplo feature/funcional-v2).

- IMP-01: módulo de formato, porque las demás tareas lo usan.

- IMP-02: componente de campo.

- IMP-03 e IMP-04: validaciones.

- IMP-05: formato de resultados.

- IMP-06 e IMP-07: tecla Enter y accesibilidad.

- Verificación de desarrollo (sección 6).

- Entregar a QA la URL de vista previa de Vercel de la rama y la lista de cambios.

- Después de la aprobación de QA, unir la rama a main para publicar en producción.

# 6. Verificación de desarrollo antes de entregar a QA

- npm run lint y npm run build terminan sin errores.

- Prueba manual en local de CA-01, CA-04, CA-16, CA-17, CA-19, CA-23, CA-28 y CA-30.

- Las funciones de formato devuelven los ejemplos del documento: 1,215 → 1,22; -100000 → -$100.000; "1.00.000" es inválido.

- Los identificadores data-testid del Anexo A siguen iguales.

# 7. Riesgos técnicos

| ID | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| RT-01 | Errores de redondeo por la coma flotante de JavaScript. | Función de redondeo propia (4.3) y caso CA-19. |
| RT-02 | El filtro y el teclado del celular pueden comportarse distinto según el navegador. | QA prueba en los navegadores de RNF-05 (CA-38 y CA-39). |
| RT-03 | Las pruebas automáticas actuales fallarán con los cambios (por ejemplo, ya no se puede escribir "-1"). | QA actualiza las pruebas en paralelo, según su plan de pruebas. |

# 8. Dudas técnicas nuevas

Aparecieron al preparar el plan. Se dejan con un supuesto para no detener el trabajo; el PO debe confirmarlas:

| ID | Duda | Supuesto de desarrollo |
| --- | --- | --- |
| DT-01 | ¿Cómo se redondea un porcentaje negativo terminado en 5? | Se redondea el valor sin signo: -1,215 % → -1,22 %. |
| DT-02 | ¿Qué pasa si la tasa termina en separador ("4,") o es solo un separador (",")? | "4," vale 4. "," se trata como campo vacío. |

# 9. Aprobación

| Rol | Nombre | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (elaboró) |  |  |
| QA (revisó) |  |  |
| Product Owner |  |  |