# Plan de pruebas: Inmo Finanzas

| Proyecto | Inmo Finanzas |
| --- | --- |
| Versión del plan | 1.0 |
| Basado en | Documento funcional v2.0 (25-10-2026) |
| Fecha | 25-10-2026 |
| Responsable QA | [tu nombre] |
| Estado | Pendiente de revisión |

# 1. Objetivo

Definir qué se va a probar, cómo, con qué herramientas y cuándo se considera terminada la prueba de la versión de la app que implementa el documento funcional v2.0.

# 2. Alcance

En alcance

- Requerimientos funcionales RF-01 a RF-06.

- Reglas de negocio RN-01 a RN-05.

- Requerimientos no funcionales RNF-01, RNF-02, RNF-05, RNF-06 y RNF-07.

- Los 40 criterios de aceptación (CA-01 a CA-40).

Fuera de alcance

- Pruebas de carga, rendimiento y seguridad.

- RNF-03 (publicación) y RNF-04 (identificadores de prueba): se verifican de forma indirecta al ejecutar las pruebas.

- Funciones que el documento deja fuera: UF, seguros, guardado de simulaciones.

# 3. Documentos de referencia

- Documento funcional v2.0.

- Acta de refinamiento 1 y Acta de refinamiento 2.

- Análisis QA del documento funcional v1.0.

- Plan de implementación v1.0.

# 4. Estrategia

## 4.1 Tipos de prueba

| Tipo | Qué cubre | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Funcional manual | Los 40 criterios de aceptación | Ejecución de casos de prueba y sesiones exploratorias por calculadora |
| E2E automatizada | Cálculos, validaciones, ingreso de datos, Enter, responsive | Playwright (tests/) |
| BDD | Flujos principales en lenguaje de negocio | Cucumber en español (features/) |
| Regresión | Todo lo automatizado, en cada versión nueva | npx playwright test y npx cucumber-js |
| Compatibilidad | RNF-05 | Manual en cada navegador y Playwright con Chromium, Firefox y WebKit |
| Móvil | RNF-06 | iPhone y Android reales o emulados |
| Accesibilidad básica | RNF-02 y RNF-07 | Teclado y VoiceOver |

## 4.2 Técnicas de diseño de casos

- Partición de equivalencia: montos con y sin puntos, válidos e inválidos; tasa con coma y con punto.

- Valores límite: plazo 0, 1, 30 y 31; tasa 0, 30, 30,01 y 31; montos de 12 y 13 dígitos; pie igual al valor.

- Tabla de decisión: orden de los mensajes de error cuando hay varios datos incorrectos (RF-05).

- Prueba exploratoria: sesiones cortas para buscar comportamientos no descritos en el documento.

# 5. Ambientes y herramientas

| Ambiente | Uso |
| --- | --- |
| Local | npm run dev en http://localhost:3000. Playwright lo levanta solo si no se define BASE_URL. |
| Vista previa | URL de Vercel de la rama que entrega desarrollo. Aquí se ejecuta la prueba completa. |
| Producción | https://inmo-finanzas-qa.vercel.app/. Solo prueba de humo después de publicar. |

- Importante: Playwright apunta por defecto a local, pero Cucumber apunta por defecto a producción. En cada ejecución se define BASE_URL para probar siempre el ambiente correcto.

- Navegadores: Chrome, Safari, Firefox y Edge de escritorio; Safari en iPhone; Chrome en Android.

- Herramientas: Playwright, Cucumber, DevTools del navegador (red y tamaños de pantalla), VoiceOver y GitHub Issues para registrar defectos.

# 6. Datos de prueba principales

| Caso | Datos | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Crédito base | 100.000.000 / 20.000.000 / 20 / 4 | Cuota $484.784 |
| Tasa decimal | Tasa 4,5 y tasa 4.5 | Cuota $506.120 |
| Plazo límite | Plazo 30 | Cuota $381.932 |
| Tasa 0 % | 12.000.000 / 0 / 1 / 0 | Cuota $1.000.000 |
| Rentabilidad base | 100.000.000 / 500.000 / 100.000 | 4,80 %; 20,8 años |
| Flujo negativo | 100.000.000 / 300.000 / 400.000 | -$100.000; -1,20 % |
| Redondeo | 100.000.000 / 201.250 / 100.000 | 1,22 %; 82,3 años |
| Formato inválido | 1.00.000, 2.0000.000, 5.00.000 | Mensaje de formato con el nombre del campo |
| Pegado | "100.000.000", "$100.000.000", "1.5" | Se pega / no se pega / no se pega |

El resto de los datos está en los criterios de aceptación del documento funcional v2.0.

# 7. Matriz de trazabilidad

| Requerimiento | Criterios de aceptación | Manual | Playwright | Cucumber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | CA-31 | Sí | Sí | — |
| RF-02 | CA-01 a CA-15 | Sí | Sí | CA-01, CA-09, CA-11 a CA-13 |
| RF-03 | CA-16 a CA-22 | Sí | Sí | CA-16, CA-17, CA-21 |
| RF-04 | CA-32 | Sí | Sí | — |
| RF-05 | CA-33, CA-34 | Sí | Sí | — |
| RF-06 | CA-30 | Sí | Sí | — |
| RN-01, RN-02 | CA-02, CA-03, CA-05, CA-14, CA-15, CA-22 a CA-29 | Sí | Sí | — |
| RN-03 | CA-01, CA-04, CA-06, CA-07 | Sí | Sí | CA-01 |
| RN-04 | CA-16 a CA-19 | Sí | Sí | CA-16, CA-17 |
| RN-05 | CA-37 | Sí | — | — |
| RNF-01 | CA-35 | Sí | Sí | — |
| RNF-02 | CA-36 | Sí | Sí | — |
| RNF-05 | CA-38 | Sí | Sí (3 motores) | — |
| RNF-06 | CA-39 | Sí | — | — |
| RNF-07 | CA-40 | Sí | — | — |

# 8. Cambios en las pruebas automáticas existentes

## 8.1 Pruebas que se actualizan

- tests/hipotecario.spec.ts: "plazo 41" pasa a "plazo 31" y el mensaje esperado a "El plazo debe estar entre 1 y 30 años.". La prueba de datos válidos agrega costo total e intereses (CA-01).

- tests/hipotecario.spec.ts: "pie negativo" y "tasa negativa" se reemplazan por pruebas de que el signo "-" no aparece (CA-23).

- tests/rentabilidad.spec.ts: 4.80% pasa a 4,80 %, -1.20% a -1,20 % y 20.8 a 20,8. Se agrega el flujo -$100.000 (CA-17).

- tests/rentabilidad.spec.ts: "arriendo negativo" y "gastos negativos" se reemplazan por la prueba del signo "-".

- features/*.feature: se actualizan el mensaje del plazo y los formatos de rentabilidad y años.

- playwright.config.ts: se agregan los navegadores Firefox y WebKit (RNF-05).

## 8.2 Pruebas nuevas

Se automatizan los criterios nuevos marcados con "Sí" en la columna Playwright de la matriz: formatos de entrada, valores límite, pegado, Enter, independencia de las calculadoras, orden de errores y responsive.

# 9. Criterios de entrada, suspensión y salida

| Criterio | Condición |
| --- | --- |
| Entrada | Documento funcional v2.0 y este plan aprobados; desarrollo entrega la URL de vista previa y la lista de cambios. |
| Suspensión | La página no carga o una calculadora completa no funciona. |
| Reanudación | Desarrollo entrega una versión que corrige el bloqueo. |
| Salida | Los 40 criterios ejecutados en forma manual; pruebas automáticas ejecutadas; resultados manuales y automáticos comparados; 0 defectos críticos o altos abiertos; defectos medios y bajos aceptados por el PO. |

# 10. Gestión de defectos

| Severidad | Definición y ejemplo |
| --- | --- |
| Crítica | La página no carga o una calculadora no funciona. |
| Alta | Un resultado es incorrecto o se acepta un dato que debería rechazarse (ej. plazo 40). |
| Media | Un mensaje o formato distinto al documento (ej. 4.80% en vez de 4,80 %). |
| Baja | Detalle visual que no afecta el uso. |

Cada defecto se registra en GitHub Issues con: título, pasos, datos usados, resultado esperado (con su CA), resultado obtenido, navegador, severidad y captura de pantalla.

Ciclo: QA reporta → desarrollo corrige y entrega una versión nueva → QA vuelve a probar en forma manual y automática → nuevo reporte. Se repite hasta cumplir los criterios de salida.

# 11. Etapas

- Diseñar los casos de prueba y escenarios BDD a partir de los criterios de aceptación.

- Actualizar y crear las pruebas automáticas.

- Ejecutar la prueba manual sobre la versión de vista previa.

- Ejecutar las pruebas automáticas (Playwright y Cucumber).

- Comparar los defectos encontrados en forma manual y automática, y emitir el reporte.

- Volver a probar cada versión corregida.

- Prueba de humo en producción después de publicar.

# 12. Entregables

- Casos de prueba y escenarios BDD.

- Pruebas automáticas actualizadas en el repositorio.

- Reporte de ejecución con la comparación manual vs. automático.

- Reporte de defectos y reporte final.

# 13. Riesgos del plan

| ID | Riesgo | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| RP-01 | La app publicada no cumple el v2.0: muchas pruebas fallarán al principio. | Es esperado. Se prueba sobre la vista previa de desarrollo, no sobre producción. |
| RP-02 | Probar el ambiente equivocado por el valor por defecto de BASE_URL. | Definir BASE_URL en cada ejecución y anotarlo en el reporte. |
| RP-03 | No contar con iPhone o Android reales. | Usar dispositivos propios o emuladores, y dejarlo anotado. |
| RP-04 | Las dudas técnicas DT-01 y DT-02 del plan de implementación siguen abiertas. | Agregar sus casos cuando el PO las confirme. |

# 14. Roles

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| QA ([tu nombre]) | Diseña los casos, ejecuta las pruebas y reporta resultados y defectos. |
| Desarrollo | Entrega versiones de vista previa y corrige defectos. |
| Product Owner | Aprueba el plan, responde dudas y acepta los defectos menores. |

# 15. Aprobación

| Rol | Nombre | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| QA (elaboró) |  |  |
| Product Owner |  |  |